Karviná, 16. července 2026

Modernizace vestibulu Městského domu kultury je v plném proudu

Modernizace vstupního vestibulu Městského domu kultury v Karviné pokračuje podle harmonogramu. Od zahájení prací v polovině května prošel prostor rozsáhlými stavebními úpravami a jeho nová podoba už začíná dostávat konkrétní obrysy.

„Městský dům kultury patří k nejvýznamnějším kulturním institucím ve městě a jeho vstupní prostory si modernizaci bezpochyby zaslouží. Jsem rád, že práce pokračují podle plánu a že návštěvníci už brzy vstoupí do prostoru, který bude odpovídat současným požadavkům na komfort, funkčnost i reprezentativní vzhled. Věřím, že nový vestibul bude důstojnou vstupní branou do kulturního života v Karviné,“ řekl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).

„Stavaři mají za sebou bourací práce, vybudování nových rozvodů elektroinstalace a technologií, montáž sádrokartonových konstrukcí i výmalbu stěn a stropů,“ vyjmenovala dosavadní práce ředitelka MěDK Karviná Olga Hrubec.

Došlo také k úpravám dispozice prostoru včetně nového zázemí pokladny. V těchto dnech probíhá renovace původní mramorové podlahy a montáž interiérových dveří.

„Při rekonstrukci jsme narazili i na několik technických výzev, které si vyžádaly citlivá řešení. Velkou pozornost věnujeme například původní mramorové podlaze, jejíž část, která by měla být zakryta pod vstupním kobercem, demontujeme a využijeme k doplnění v prostoru mimo koberec, aby byl zachován jednotný vzhled vestibulu. Každý detail pečlivě promýšlíme, protože naším cílem není jen vytvořit krásný prostor, ale také místo, které bude návštěvníkům dobře sloužit po mnoho dalších let. Už teď se těšíme, až jim nový vestibul představíme v jeho finální podobě,“ doplnila ředitelka Městského domu kultury Olga Hrubec.

Během rekonstrukce se podařilo zachovat přístup do knihovny i nájemních prostor v budově. Pro návštěvníky je zajištěný vstupní koridor, který umožňuje provoz objektu bez výraznějších omezení.

V dalších týdnech budou následovat montáže nových vstupních hliníkových dveří, prosklených příček pokladny a atypického nábytku. Vestibul doplní moderní osvětlení i květinová výzdoba.

Rekonstrukce vstupního vestibulu byla zahájena v polovině května letošního roku a její dokončení je plánováno na konec letních prázdnin. Nový moderní vestibul by měl veřejnosti sloužit od začátku září.

Odkaz na fotogalerii: https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/438?_k=6ylo9o

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube